**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ОСИНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**МАРКСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**№ 82 от 30.11.2017 г.**

**О внесении изменений**

**В постановление № 107 от 12.10.2016 г.  
Об утверждении муниципальной программы**

**«По обеспечению питьевой водой**

**населения Осиновского муниципального**

**образования на 2017 год»**

**с изм. от 14 от 13.02.2017 г., № 42 от 22.06.2017 г.  
от 28.07.2017 г.№49**  , **04.10.2017 г. №66**

Руководствуясь Уставом Осиновского муниципального образования Марксовского муниципального района Саратовской области

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1.Внести изменения в муниципальную программу № 107 от 12.10.2016 г. «По обеспечению питьевой водой населения Осиновского муниципального образования на 2017 год»,с изм. от 14 от 13.02.2017 г., от 22.06.2017 г. № 42, от 28.07.2017 г.№49, от 04.10.2017 г. №66, изложив приложение к постановлению в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой

**ВРИО главы администрации Осиновского**

**муниципального образования О.В. Иванова**

Приложение  
к Постановлению администрации  
Осиновского муниципального образования

**ПАСПОРТ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ   
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПИТЬЕВОЙ ВОДОЙ НАСЕЛЕНИЯ ОСИНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**НА 2017 год**

|  |  |
| --- | --- |
| Основные мероприятия | |
| Наименование программы | Муниципальная программа «По обеспечению питьевой водой населения Осиновского муниципального образования на 2017 г.» |
| Основание для разработки программы | Распоряжение №88 –р «О разработке муниципальных программ» от 12.09.2016 г |
| Заказчик программы | Администрация Осиновского муниципального образования |
| Основные разработчики программы | Администрация Осиновского муниципального образования |
| Цель программы | Обеспечение населения Осиновского муниципального образования бесперебойным водоснабжением |
| Задачи программы | -Укрепление материально-технической базы с целью обеспечения населения водоснабжением в аварийных ситуациях  -реконструкция сетей водоснабжения и гидротехнических сооружений. |
| Сроки реализации программы | 2017 г. |
| Исполнители основных мероприятий программы | Администрация Осиновского муниципального образования |
| Объем и источники финансирования программы | Прогнозно на 2017 год местный бюджет  1025240,02 руб. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | -бесперебойное водоснабжение населенных пунктов Осиновского муниципального образования питьевой водой, выполнение необходимых мероприятий для бурения артезианской скважины в с.Бородаевка. |
| Организация управления реализацией программы и контроль за ходом ее выполнения | Администрация Осиновского муниципального образования |

**Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными**

**методами**

Осиновское муниципальное образование Марксовского муниципального района расположено в центральной части Левобережья Саратовской области. Граничит с Приволжским и Кировским муниципальными образованиями, городом Марксом. Административный центр муниципального образования – с.Березовка. Численность населения на 01.01.17 г. – 4313 чел.

Всего в образовании 7 населенных пунктов, из которых большая половина в связи с большим физическим износом водопроводных сетей имеет перебои с водоснабжением.

Ограниченные возможности обеспечения населения питьевой водой с производством комплексной подачи воды не дает в полной мере эффективно решать данную проблему.

**Основная цель и задачи программы**

Обеспечение населения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве, улучшение на этой основе состояния здоровья населения и оздоровление социально экологической обстановки в Осиновском муниципальном образовании, восстановление, охрана и рациональное использование источников питьевого водоснабжения.

Для достижения этих целей необходимо решение задач по предотвращению загрязнения источников питьевого водоснабжения, обеспечению их соответствия санитарно-гигиеническим требованиям, повышению эффективности и надежности функционирования систем водообеспечения за счет реализации водоохранных, технических и санитарных мероприятий, совершенствования технологии обработки воды на водоочистных станциях, развития систем забора, транспортировки воды и водоотведения, а также развития нормативно правовой базы и хозяйственного механизма водопользования, стимулирующего экономию питьевой воды.  
 3.**Система программных мероприятий**

Из проведенного анализа следует, что для успешного выполнения целей и задач муниципальной программы необходимо выполнение следующих мероприятий:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия программы | Мощность,  объем работ | Стоимость мероприятий,  руб. | Сроки |
| 1. | Основное мероприятие:  Обеспечение питьевой водой населения Осиновского муниципального образования |  | 1025240 руб.02 коп. | 2017 г. |
| 1.1. | Проведение подготовительных работ и работ по бурению разведочного ствола скважины глубиной 180 м в с.Бородаевка | 180 м | 99 985 руб.09 коп. | 2017 г. |
| 1.2. | Приобретение глубинных насосов  ЭЦВ -6-10-110  ЭЦВ-6-6,5-85 | 2 шт | 31 000 руб.00коп. | 2017 г. |
| 1.3. | Проведение работ по бурению скважины в с.Бородаевка буровых работ на глубину 140 м. | 140 м | 99 876 руб.09 коп. | 2017 г. |
| 1.4. | Частичная замена водопроводной сети в с.Филипповка, с.Бородаевка  Приобретение полиэтиленовой трубы 100 SDR 17 110\*6,6  Приобретение полиэтиленовой трубы ПЭ 80-90\*5,3 питьевая SDR21 (11,8) | 40 м  320 м. | 8 271 руб.11 коп  62 400 руб. 00 коп. | 2017 г.  2017 г. |
| 1.5. | Обсадка колонны скважины в с.Бородаевка диаметром 219 мм и тампонаж на глубину 140 м. в | 219 мм  140 м. | 99 514 руб .41 коп. | 2017 г. |
| 1.6. | Бурение скважины в с.Бородаевка под фильтровую колонну диаметром 190 мм | 190 мм | 99 000 руб.99 коп. | 2017 г. |
| 1.7. | Обсадка фильтровой колонны диаметром на 114 мм | 114 мм | 99 997 руб.96 коп | 2017 г. |
| 1.8. | Промывка скважины и обсыпка гравием фракцией | 1 | 99 971 руб. 18 коп. | 2017 г. |
| 1.9. | Освоение скважины (откачка)  (с.Бородаевка) | 1 | 99983 руб.17 коп. | 2017 г. |
| 1.10 | Монтаж насосного оборудования  (с.Бородаевка) | 1 | 76671 руб.11 коп. | 2017 г. |
| 1.11. | Пусконаладочные работы  (с.Бородаевка) | 1 | 48585 руб. 74 коп. | 2017 г. |

**4. Ресурсное обеспечение программы**

Финансовое обеспечение мероприятий программы на 2017 год составляет 1025240,02 руб.

за счет средств местного бюджета.

**5. Организация управления реализацией программы и контроль за ходом ее выполнения**

Организация управления муниципальной программой возлагается на администрацию Осиновского муниципального образования. Производство работ по программе будет производиться посредством аукциона, организация которого возлагается на администрацию Осиновского муниципального образования. Контроль за ходом выполнения программы осуществляет администрация Осиновского муниципального образования

**6. Оценка эффективности реализации программы**

Оценку эффективности проводит администрация Осиновского муниципального образования по результатам проведенных мероприятий.

**ВРИО главы администрации Осиновского  
муниципального образования О.В. Иванова**